ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

| от 00.00. 2017 года № 00 |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» |  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского МР», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 11.12.2014№ 96 «Об утверждении перечня муниципальных программ Охотинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить муниципальную программу Охотинского сельского поселения «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» согласно Приложению № 1. - Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Охотинского сельского поселения. - Данное постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Охотинского сельского поселения. - Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава Охотинского сельского поселения: Н.С.Гусева |  |

Приложение №1 к

Постановлению Администрации

Охотинского сельского поселения

от 00.00.2017 года  №00

Муниципальная  программа  «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы»

Охотино 2017 г.

# Паспорт
Муниципальной программы «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование городской среды в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» (-далее Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | МУ «Администрация Охотинского СП» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Охотинского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2022 годы |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территории Охотинского сельского поселения |
| Задачи программы | - формирование современной городской среды, как в местах постоянного проживания (территории МКД), так и в местах общего пользования жителей Охотинского сельского поселения; - привлечение широкого круга населения к выбору объектов благоустройства, осуществление публичного контроля за производимыми работами; - повышение качества жизни населения, формирование имиджа Охотинского сельского поселения. |
| Основные программные мероприятия муниципальной программы | - Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения - Мероприятия по организации и содержанию прочих объектов благоустройства |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе: 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 г.: 20,00 тыс. рублей 2019 г.: тыс. рублей 2020 г.: тыс. рублей 2021 г.: тыс. рублей 2022 г.: тыс. рублей в том числе по уровням бюджета: бюджет поселения 20,0 тыс. рублей бюджет области тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 – 2022 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |
| Ожидаемые результаты | 1. Улучшение состояния территории Охотинского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. 3. Приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников; |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской (сельской) среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Реализация соответствующих полномочий на территории Охотинского сельского поселения предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания населения в муниципальных образованиях. Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств.

В целях повышения уровня комфортности проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств Охотинского сельского поселения на протяжении последних лет применяется комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий с использованием программно-целевого метода.

В 2016 году Охотинское сельское поселение участвовало в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!», при реализации которого выполнены работы по «Комплексному благоустройству мест массового отдыха жителей в п.Юхоть», ремонт дворовой территории, произведен ремонт дорожной сети.

В 2017 году реализуется губернаторский проект «Решаем вместе!», в рамках которого произведены мероприятия по оснащению детских площадок, по благоустройству территории вокруг памятника воинам погибшим в годы ВОВ, по замене и установке светодиодных светильников.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Охотинского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Результаты оценки текущего состояния сферы благоустройства Охотинского сельского поселения показали, что благоустройство территорий полностью или частично не отвечает современным требованиям, установленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Основными проблемами в области благоустройства общественных территорий являются:

- недостаточное количество зон отдыха;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения;

- недостаточное освещение отдельных улиц и общественных территорий

Программа разработана в соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

На территории Охотинского сельского поселения насчитывается 7 общественных территорий, площадь которых составляет 4534 кв.м.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий поселения с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Ярославского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

- Раздел 2. Основные цели и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Охотинского сельского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование системы мероприятий, направленных на благоустройство территорий Охотинского сельского поселения;

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Охотинского сельского поселения.

В результате реализации Программы к концу 2022 года должен сложиться качественно новый уровень состояния благоустройства территории со следующими целевыми ориентирами:

- доля участия населения поселения в реализации и мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Охотинском сельском поселении;

- повышение уровня комфорта граждан;

- улучшение внешнего облика населенных пунктов Охотинского сельского поселения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы Формирование современной городской среды

Охотинского сельского поселения на 2018 -2022 год

| Наименование | Единица изменения | Базовое значение | Плановое значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству заинтересованных лиц | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству заинтересованных лиц | % | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

Раздел 3. План мероприятий программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью муниципальной программы (Приложение 1).

- Раздел 4. Методика оценки эффективности

Методика оценки эффективности реализации Программы выполняется в соответствии с Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 16  «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения».

- Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

- (тыс.руб.)

| - № п/п | - Источник финансирования | - Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| - 1. | - Объем финансирования, в том числе: | - 20,00 | - 20,00 |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Бюджет Охотинского СП | - 20,00 | - 20,00 |  |  |  |  |
| - 1.2 | - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области, Мышкинского муниципального района на очередной финансовый год и Охотинского сельского поселения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Ярославской области «Об областном бюджете», бюджетом Мышкинского муниципального района и бюджетом Охотинского сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в Охотинском сельском поселении на 2018 – 2022 годы»

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 14 |
| Мероприятие 1. "Организация и содержание уличного освещения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Светилники, комплектующие для светильников | Повышение энергоэффективности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 | местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 1.5. | Устройство наружного освещения (доставка, установка железобетонных опор с комплектующими, замена и установка светильников) | Повышение энергоэффективности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 | местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Итого уличное освещение |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| в том числе |  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Мероприятие 2. "Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ремонт и реконструкция памятников участникам ВОВ и прилежащей к ним территории | Благоустройство и реставрация военно - мемориальных объектов | Администрация сельского поселения | 2018-2020 | местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4.4. | Благоустройство общественных территорий | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | 2018-2020 | местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 5,00 | 0 |  |  |  | 5 |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| в том числе |  |  |  |  | местный бюджет | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |