**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Охотинского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» утверждена Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 05.04.2018 г № 31.

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 783,375 | 378,178 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 2 | Летнее содержание дорог |  |  |  |  | 300,151 | 4,450 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и исскуственных сооружений на них |  |  |  |  | 3364,980 | 3364,98 |  |  |  |
| 4 | Проектно-сметная докум., межевые планы |  |  |  |  | 70,0 | 59,161 |  |  | Изменение графика платежей по обязательствам |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 4518,506 | 3806,769 |  |  |  |

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 22,06 | 22,62 | 22,06 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 7,8 | 7,844 | 7,8 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 32,8 | 34,7 | 34,7 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (Р1) | км/п.м. | - | 0,3 | 0,4 |

3. В течение 2019 года за счет бюджета Охотинского сельского поселения и средств бюджета Ярославской области были выполнены работы по ремонту ул.Береговой в д.Костюрино. Так же в зимний и летний период проводились работы по разгребанию дорог от снега, посыпка песчано-соляной смесью и покосу обочин дорог.

4. Оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

* 1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.





 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

***Мероприятие 1*** «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования» ():



Индекс стратегической результативности для муниципальной программы  по формуле:



где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;



p - количество целевых показателей муниципальной программы.



Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;



- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.





 - больше 100 % программа высокоэффективная

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год проведена в соответствии с методикой результативности и эффективности муниципальных программ, утвержденной постановление Администрации Охотинского сельского поселения.

На основании оценки эффективности исполнения муниципальных программ муниципальная программа **«Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» за 2019 год** является эффективной (коэффициент 158%).

Это связано с привлечением средств из областного бюджета и освоением поступивших акцизов, которые планировались быть израсходованными на ремонт дороги в д.Костюрино.

Реализация полномочий поселения согласно 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", происходит в рамках действия мероприятий муниципальных программ Охотинского сельского поселения.

Глава Охотинского сельского поселения: М.Е.Борошнева

Исполнил: Е.В.Моченова

28.02.2020 года