АДМИНИСТРАЦИЯ  ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ (ПРОЕКТ)

| от 00.02. 2023 года № 00 |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы |  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского МР», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 11.12.2014 № 96 «Об утверждении перечня муниципальных программ Охотинского сельского поселения», решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 14.12.2022 № 24 «О бюджете Охотинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить муниципальную программу Охотинского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы согласно Приложению № 1. 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Охотинского сельского поселения. 3. Признать утратившими силу: - Постановление Администрации Охотинского сельского поселения от 11.03.2021 №31 О внесении изменения в постановление Администрации Охотинского сельского поселения №07 от 27.01.2021 года «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» - Постановление Администрации Охотинского сельского поселения от 14.02.2022 №11 О внесении изменения в постановление Администрации Охотинского сельского поселения №07 от 27.01.2021 года «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Охотинского сельского поселения. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. Глава Охотинского сельского поселения: М.Е.Борошнева |  |

# Приложение № 1

# к Постановлению Администрации

# Охотинского сельского поселения

от 00.00.2023 № 00

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Охотинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Охотинского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2025 годы |
| Основные цели муниципальной программы | 1. Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 2. Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение ремонта существующей дорожной сети. 2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями. 3.Обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе: 8433,523 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год –3 349,417 тыс. рублей 2024 год – 2 359,553 тыс. рублей 2025 год – 2 724,553 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджета: бюджет поселения 3 566,283 тыс. рублей. бюджет района 599,581 тыс. рублей. бюджет области 4 267,659 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 – 2025 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |
| Ожидаемые результаты | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них; - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Мероприятия программы: - Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок;

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий, снижению аварийности;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития страны. Во многих странах мира выход из кризисных экономических ситуаций начинается с развитием дорожного строительства. Это объясняется также и тем, что около 35-40 процентов средств, направляемых на дорожное хозяйство, возвращаются в бюджеты всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.

Развитие экономики во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

- П. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- Обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год базовое | 2023 год плановое | 2024 год плановое | 2025 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 24,248 | 24,248 | 24,248 | 24,248 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 9,528 | 9,568 | 9,758 | 9,948 |
| Приведение состояния участка дороги к нормативным требованиям, в том числе: |  | 0,160 | 0,040 | 0,190 | 0,190 |
| ул.Береговая, д.Костюрино | км | 0,160 |  |  |  |
| ул.Садовая, д.Костюрино (1 участок) | км |  | 0,010 | 0,140 | 0,140 |
| ул.Садовая, д.Костюрино (2 участок) (к соц. объекту) | км |  | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 21 | 21,2 | 22 | 22,8 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км/п.м. | 0,160 | 0,040 | 0,190 | 0,190 |

(протяженность 24,248, в том числе: не соответствует 19,143, соответствует  5,105     5,105/24,248*100=21%)

Ш. План мероприятий программы

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог районного значения | общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 599,581 | 0,000 | 0,000 | 599,581 |
| 1.1.2. | Зимнее содержание дорог местного значения | общедоступность проезда к населенному пункту | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 300,000 | 287,578 | 300,000 | 887,578 |
| Итого зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  | 899,581 | 287,578 | 300,000 | 1487,159 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 300,000 | 287,578 | 300,000 | 887,578 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 599,581 | 0,000 | 0,000 | 599,581 |
| 1.2. Летнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание дорог | работы по содержанию | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 319,836 | 99,422 | 452,000 | 871,258 |
| Итого летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 319,836 | 99,422 | 452,000 | 871,258 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 319,836 | 99,422 | 452,000 | 871,258 |
| 1.3. Изготовление проектно-сметной документации, межевых планов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 146,000 | 0,000 | 0,000 | 146,000 |
| 1.3.2. | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | уточнение границ автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 84,000 | 0,000 | 0,000 | 84,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 1449,417 | 387,000 | 752,000 | 2588,417 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 849,836 | 387,000 | 752,000 | 1988,836 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 599,581 | 0,000 | 0,000 | 599,581 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО - участок 1 | приведение состояния дороги к нормативным требованиям (участок 0,010 км) | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 1300,000 | 0,000 | 0,000 | 1300,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 350,873 | 0,000 | 0,000 | 350,873 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 949,127 | 0,000 | 0,000 | 949,127 |
| 2.1.2. | Подьезды к социальным объектам (Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО - участок 2 | приведение состояния дороги к нормативным требованиям (участок 0,030 км) | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 126,574 | 0,000 | 0,000 | 126,574 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 473,426 | 0,000 | 0,000 | 473,426 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 0,000 | 1349,127 | 1349,127 | 2698,254 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,000 | 400,000 | 400,000 | 800,000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,000 | 949,127 | 949,127 | 1898,254 |
| 2.1.4. | Подьезды к социальным объектам | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 0,000 | 623,426 | 623,426 | 1246,852 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,000 | 473,426 | 473,426 | 946,852 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 1900,000 | 1972,553 | 1972,553 | 5845,106 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 477,447 | 550,000 | 550,000 | 1577,447 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1422,553 | 1422,553 | 1422,553 | 4267,659 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 3349,417 | 2359,553 | 2724,553 | 8433,523 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 1327,283 | 937,000 | 1302,000 | 3566,283 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 599,581 | 0,000 | 0,000 | 599,581 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1422,553 | 1422,553 | 1422,553 | 4267,659 |

IV. Методика оценки эффективности

Методика оценки эффективности реализации Программы выполняется в соответствии с Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 16  «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения».

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения | 2588,417 | 1449,417 | 387,000 | 752,000 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 1988,836 | 849,836 | 387,000 | 752,000 |
| Бюджет Мышкинского МР | 599,581 | 599,581 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 5845,106 | 1900,000 | 1972,553 | 1972,553 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 1577,447 | 477,447 | 550,000 | 550,000 |
| Областной бюджет | 4267,659 | 1422,553 | 1422,553 | 1422,553 |
| Итого по муниципальной программе | 8433,523 | 3349,417 | 2359,553 | 2724,553 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 3566,283 | 1327,283 | 937,000 | 1302,000 |
| Бюджет ММР | 599,581 | 599,581 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 4267,659 | 1422,553 | 1422,553 | 1422,553 |

Финансовое обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области, Мышкинского муниципального района на очередной финансовый год и Охотинского сельского поселения.