АДМИНИСТРАЦИЯ  ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

| от 27.01. 2021 года № 07 |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» |  |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского МР», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 11.12.2014 № 96 «Об утверждении перечня муниципальных программ Охотинского сельского поселения», решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 17.12.2020 № 24 «О бюджете Охотинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить муниципальную программу Охотинского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» согласно Приложению № 1. - Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения на 2021 – 2023 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Охотинского сельского поселения. - Настоящее постановление разместить на официальном сайте Охотинского сельского поселения. - Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. Глава Охотинского сельского поселения: М.Е.Борошнева |  |

# Приложение № 1

# к Постановлению Администрации

# Охотинского сельского поселения

от 00.00.2021 № 00

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Охотинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Охотинского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2023 годы |
| Основные цели муниципальной программы | 1. Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 2. Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Основные задачи муниципальной программы | 1.Обеспечение ремонта существующей дорожной сети. 2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями. 3.Обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе: 6 966,049 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 2 249,683 тыс. рублей 2022 год – 2 299,683 тыс. рублей 2023 год – 2 416,683 тыс. рублей, в том числе по уровням бюджета: бюджет поселения 2 506,000 тыс. рублей. бюджет района 1 612,668 тыс. рублей. бюджет области 2 847,381 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 – 2023 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |
| Ожидаемые результаты | Реализация Программы обеспечит: - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них; - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Мероприятия программы: - Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения; - Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной  часть  транспортной  сети Охотинского сельского поселения.  От  уровня  развития  сети автомобильных  дорог  во  многом  зависит  решение  задач  достижения  устойчивого экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Дорожное хозяйство Охотинского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Мышкинского  муниципального района и Ярославской области, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2021 по 2023 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

- П. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы

Главной целью Программы является развитие дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние в результате строительства, реконструкции и ремонта в Охотинском сельском поселении. Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с текущим ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета Охотинского сельского поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует 2021 – 2023 годам.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год базовое | 2021 год плановое | 2022 год плановое | 2023 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,73 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км/п.м. | 0,170 | 0,180 | 0,180 | 0,2 |

(протяженность 23,94, в том числе: не соответствует 20,008, соответствует  3,932. 3,932/23,94*100=16%)

Ш. План мероприятий программы

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зимнее содержание дорог районного значения | общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет ММР | 537,556 | 537,556 | 537,556 | 1612,7000 |
| 1.1.2 | Зимнее содержание дорог местного значения | общедоступность проезда к населенному пункту | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 600,000 |
| Итого зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  | 687,556 | 737,556 | 787,556 | 2212,668 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 600,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 537,556 | 537,556 | 537,556 | 1612,668 |
| 1.2. Летнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание дорог | работы по содержанию | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 583,000 | 613,000 | 680,000 | 1876,000 |
| Итого летнее содержание автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 583,000 | 613,000 | 680,000 | 1876,000 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 583,000 | 613,000 | 680,000 | 1876,000 |
| 1.3. Изготовление проектно-сметной документации, межевых планов дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Экспертиза смет | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 10,000 |  |  | 10,000 |
| 1.3.2 | Межевые планы | уточнение границ дорог | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 20,000 |  |  | 20,000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 30,000 |  |  | 30,000 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 30,000 |  |  | 30,000 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 1300,556 | 1350,556 | 1467,556 | 4118,668 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 763,000 | 813,000 | 930,000 | 2506,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 537,556 | 537,556 | 537,556 | 1612,668 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ремонт дороги по ул.Береговая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО - 2 этап | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 949,127 | 949,127 | 949,127 | 2847,381 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 949,127 | 949,127 | 949,127 | 2847,381 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 949,127 | 949,127 | 949,127 | 2847,381 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 949,127 | 949,127 | 949,127 | 2847,381 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 2249,683 | 2299,683 | 2416,683 | 6966,049 |
| в том числе |  |  |  |  | бюджет поселения | 763,000 | 813,000 | 930,000 | 2506,000 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР* | 537,556 | 537,556 | 537,556 | 1612,668 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 949,127 | 949,127 | 949,127 | 2847,381 |

IV. Методика оценки эффективности

Методика оценки эффективности реализации Программы выполняется в соответствии с Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 16  «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения».

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения | 4118.668 | 1300.556 | 1350,556 | 1467,556 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 2506,000 | 763,000 | 813,000 | 930,000 |
| Бюджет Мышкинского МР | 1612,668 | 537,556 | 537,556 | 537,556 |
| 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 2847,381 | 949,127 | 949,127 | 949,127 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2847,381 | 949,127 | 949,127 | 949,127 |
| Итого по муниципальной программе | 6966,049 | 2249,683 | 2299,683 | 2416,683 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 2506,000 | 763,000 | 813,000 | 930,000 |
| Бюджет ММР | 1612,668 | 537,556 | 537,556 | 537,556 |
| Областной бюджет | 2847,381 | 949,127 | 949,127 | 949,127 |

Финансовое обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области, Мышкинского муниципального района на очередной финансовый год и Охотинского сельского поселения.