АДМИНИСТРАЦИЯ  ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

| от 26.02.2024 года № 38 Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселение на 2024 – 2026 годы» |  |
| --- | --- |
| В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского МР», постановлением администрации Охотинского сельского поселения от 30.12.2020 № 194 «Об утверждении перечня муниципальных программ Охотинского сельского поселения», решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 28.12.2023 №27 «О бюджете Охотинского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить муниципальную программу Охотинского сельского поселения «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2024 – 2026 годы» согласно Приложению № 1. - Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Жилищно – коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении на 2024 – 2026 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Охотинского сельского поселения. - Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Охотинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». - Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года. И.о. Главы Охотинского сельского поселения: В.В.Полынцева |  |

Приложение №1 к

Постановлению Администрации

Охотинского сельского поселения

от 26.02.2024 года  № 38

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Жилищно-коммунальное хозяйство в Охотинском сельском поселении |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Охотинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Охотинского сельского поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Основные цели программы | 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства и развития коммунальной инфраструктуры Охотинского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Основные задачи программы | 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории Охотинского сельского поселения. 2.Приведение в качественное состояние элементов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4.Улучшение санитарной, экологической обстановки в Охотинском сельском поселении, ликвидация свалок бытового мусора. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе: 2858,304 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 г.: 1853,002 тыс. рублей 2025 г.: 557,183 тыс. рублей 2026 г.: 448,119 тыс. рублей в том числе по уровням бюджета: бюджет поселения 2510,304 тыс. рублей бюджет района 348,00 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |
| Ожидаемые результаты | 1. Улучшение состояния территории Охотинского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. 3. Приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников; |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Мероприятия программы: - Строительство, ремонт и содержание колодцев (по заключенному соглашению) - Благоустройство |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления Охотинского сельского поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории Охотинского сельского поселения.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации повышения уровня жизни населения Охотинского сельского поселения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Охотинского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

В последние годы в Охотинском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории, но она не приобрела пока комплексного, постоянного характера.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории Охотинского сельского поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

- П. Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры Администрации Охотинского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решение следующей задачи:

- 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории Охотинского сельского поселения.

- 2.Приведение в качественное состояние элементов жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства.

- 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- 4.Улучшение санитарной, экологической обстановки в Охотинском сельском поселении, ликвидация свалок бытового мусора Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

- В результате реализации Программы ожидается:

- 1. Улучшение состояния территории Охотинского сельского поселения; улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

- 2. Привитие к жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.

- 3. Приведение источников водоснабжения в соответствие санитарным правилам, включая наличие зон санитарной охраны основных, резервных и аварийных источников;

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год базовое | 2024 год плановое | 2025 год плановое | 2026 год плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство, ремонт и содержание колодцев (по заключенному соглашению) |  |  |  |  |  |
| Контроль качества воды в колодцах (взятие проб, проведение лабораторного исследования, подготовка заключения) | шт | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 2.1 «Организация и содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |
| Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения* | тыс. кВт/ч | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2.2 «Озеленение» |  |  |  |  |  |
| Выкашивание территории общего пользования | сот | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 2.3 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Акарицидная обработка территории | сот | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2.4 «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» |  |  |  |  |  |
| Вывоз и утилизация несанкционированных свалок с территории сельского поселения | шт | 3 | 2 | 2 | 2 |

Ш. План мероприятий программы

Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 1. "Строительство, ремонт и содержание колодцев (по заключенному соглашению)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт и содержание | Санитарное содержание | Администрация сельского поселения | в течении года | бюджет ММР | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Строительство | Обеспечение водоснабжением | Администрация сельского поселения | в течении года | бюджет ММР | 100,000 | 116,000 | 116,000 | 348,000 |
| Итого по строительству, ремонту и содержанию колодцев (по заключенному соглашению) |  |  |  |  |  | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 348,000 |
| 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Техническое обслуживание сетей наружного освещения | Обслуживание фонарей | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 |
| 2.1.2. | Плата за электрическую энергию к сетям наружного освещения | Электрическая энергия | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 459,000 | 352,061 | 332,119 | 1143,180 |
| 2.1.3. | Приобретение комплектующих | Обслуживание фонарей | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 62,000 | 0,000 | 0,000 | 62,000 |
| Итого уличное освещение |  |  |  |  |  | 571,000 | 352,061 | 332,119 | 1255,180 |
| 2.2 Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удаление сухостойных и аварийных деревьев (утилизация) | Систематический уход за существующими насаждениями | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 189,301 | 0,000 | 0,000 | 189,301 |
| 2.2.2. | Выкашивание травы на территории общего пользования | Санитарный уход | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 90,699 | 89,122 | 0,000 | 179,821 |
| Итого озеленение |  |  |  |  |  | 280,000 | 89,122 | 0,000 | 369,122 |
| 2.3 Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удаление сухостойных, аварийных деревьев, выкашивание травы | Содержание мест захоронений | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |
| 2.3.2. | Установка забора (д.Угольники) | Установление границ | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 121,414 | 0,000 | 0,000 | 121,414 |
| 2.3.3. | Акарицидная обработка территории | Профилактические мерроприятия | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 33,628 | 0,000 | 0,000 | 33,628 |
| Итого организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 255,042 | 0,000 | 0,000 | 255,042 |
| 2.4 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Сбор мусора у контейнерных площадок, вывоз и утилизация несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 277,838 | 0,000 | 0,000 | 277,838 |
| 2.4.2. | Благоустройство, содержание территории у памятника Воинам, погибшим в годы ВОВ, ремонт | Благоустройство и реставрация военно - мемориальных объектов | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 |
| 2.4.3. | Установка элементов благоустройства; содержание, ремонт детских площадок | Повышение уровня комфортности | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 138,019 | 0,000 | 0,000 | 138,019 |
| 2.4.4. | Акарицидная обработка территории | Профилактические мероприятия | Администрация сельского поселения | в течении года | местный бюджет | 15,103 | 0,000 | 0,000 | 15,103 |
| Итого прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  | 630,960 | 0,000 | 0,000 | 630,960 |
| в том числе |  |  |  |  | местный бюджет | 630,960 | 0,000 | 0,000 | 630,960 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 1853,002 | 557,183 | 448,119 | 2858,304 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 1737,002 | 441,183 | 332,119 | 2510,304 |
|  |  |  |  |  | бюджет ММР | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 348,000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

IV. Методика оценки эффективности

Методика оценки эффективности реализации Программы выполняется в соответствии с Постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 16  «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения».

V. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. " Строительство, ремонт и содержание колодцев (по заключенному соглашению)" |  |  |  |  |
| Бюджет Мышкинского муниципального района | 348,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 2510,304 | 1737,002 | 441,183 | 332,119 |
| Итого по муниципальной программе | 2858,304 | 1853,002 | 557,183 | 448,119 |
| Бюджет Охотинского сельского поселения | 2510,304 | 1737,002 | 441,183 | 332,119 |
| Бюджет Мышкинского муниципального района | 348,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |